|  |  |
| --- | --- |
| Номер: R-001 | Категория: Технологический |
| Причина: Дефицит специалистов | Симптомы: Разработчики будут использовать новый язык программирования – С# |
| Последствия: Низкая производительность разработки | Воздействие: Увеличение сроков и трудоемкости разработки |
| Вероятность: Очень вероятно | Степень воздействия: Критичная |
| Близость: Скоро | Ранг: 3 |
| Исходные данные: Протоколы совещаний №3 от 26.10.18, «Vision», «Gantter» | |

|  |  |
| --- | --- |
| Номер: R-002 | Категория: Технологический |
| Причина: Нереалистичные сроки и бюджет | Симптомы: Разработчики не смогут выполнить ту или иную задачу до срока сдачи |
| Последствия: Не реализация поставленных задач в назначенные сроки | Воздействие: Возникновение проблем и с завершением отдельных задач проекта в назначенные сроки |
| Вероятность: Средне вероятно | Степень воздействия: Критичная |
| Близость: Скоро | Ранг: 5 |
| Исходные данные: Протоколы совещаний №7 от 30.10.18 | |

|  |  |
| --- | --- |
| Номер: R-003 | Категория: Природный |
| Причина: Плохие погодные условия | Симптомы: Разработчики не смогут добраться до офиса |
| Последствия: Не выполнение поставленных задач в сроки | Воздействие: Увеличение сроков разработки |
| Вероятность: Мало вероятно | Степень воздействия: Критичная |
| Близость: Не скоро | Ранг: 10 |
| Исходные данные: Протоколы совещаний №1 от 10.09.8 | |

|  |  |
| --- | --- |
| Номер: R-004 | Категория: Технологический |
| Причина: Плохая коммуникация между сотрудниками | Симптомы: Разработчики не смогут скоординировать работу над определенной частью проекта |
| Последствия: Затруднения в выполнении задач | Воздействие: Увеличение сроков разработки |
| Вероятность: Средне вероятно | Степень воздействия: Критичная |
| Близость: Скоро | Ранг: 32 |
| Исходные данные: Протоколы совещаний №3 от 26.10.18, «Vision» | |

|  |  |
| --- | --- |
| Номер: R-005 | Категория: |
| Причина: | Симптомы: |
| Последствия: | Воздействие: |
| Вероятность: | Степень воздействия: |
| Близость: | Ранг: |
| Исходные данные: | |